# 第二部分  比选项目要求

本项目就天津市中心妇产科医院修缮工程造价咨询服务项目进行比选，凡符合规定的比选申请单位，均可参加比选。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

一、项目内容

为提高工作效率，本项目拟选取 2 家合格的比选成交单位，为比选人提供天津中心妇产科医院修缮工程造价咨询服务。各比选成交单位须按照比选人需求提供造价咨询服务。具体内容详见项目需求书。

二、商务要求

（一）报价要求

比选申请单位需分别报出以下咨询服务费用

- 单个项目造价咨询费最低收费标准：¥ 1500.00 /个（固定报价）；

- 单个项目造价咨询费超过最低收费的，以津价房地【2008】136 号文件的规定取费标准为基础，报出收费比率(单位:%)

注：比选申请单位第一部分报价须按照单个项目造价咨询费最低收费标准：¥ 1500.00 /个进行统一填报；同时须报出第二部分单个项目造价咨询费超过最低收费情况的，以津价房地【2008】136号文件的规定取费标准为基础的收费比率（%），所报收费比率作为本项目价格评审依据。

（二）服务要求

1.服务时间：自合同签订之日起3年。

2.成果文件交付时间：

(1)工程预算编制：自收到委托方提供的技术经济资料之日起，15个自然日内向委托方提交完整的预算报告；

(2)工程(预)结算的审核：自收到委托方提供的技术经济资料之日起， 15个自然日内完成初稿，40个自然日内出正式审核报告，并向委托方提供全套书面及电子版(可编辑)审核报告。

3.服务地点：天津市中心妇产科医院指定地点。

4.质量要求：本项目实施应满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

5.在服务期内，因比选成交单位所提供的服务人员所产生的一切不法行为，均由比选成交单位承担一切后果，并赔偿由此给比选人带来的一切损失。

6.各比选成交单位须根据比选人要求，对本项目涉及的需保密的信息和事宜严格保密。如比选人有要求，各比选成交单位须与比选人签订保密协议。

7.本项目禁止转包，否则各比选成交单位承担相应法律责任；未经比选人同意，不得分包。

8.具体内容详见项目需求书。

（三）比选有效期：本项目比选有效期为60天。

（四）付款方式：比选成交单位提交工作成果，经比选人确认无误后通知并要求比选成交单位在10个工作日内开具等额有效发票，比选人在收到发票并确认无误后30个工作日内付款完毕。

三、技术要求

（一）投标人承诺所提供的服务、人员、设备及耗材符合国家相关强制性规定。比选人有权要求投标人出具所提供的服务、人员、设备及耗材符合上述规定的证明文件。

（二）投标人为本项目配备的技术人员具备国家相关部门颁发的在有效期内的资质证书，项目实施过程中保证持证上岗。 投标人提供本项目相关技术人员职称、认证资格及参与项目经历。

（三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以比选人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（四）根据《中华人民共和国劳动合同法》及其他法律法规的要求，本项目比选成交单位须与实施本项目的服务人员签订用工合同，按国家及天津市相关政策规定，支付工资、加班费和福利费及缴纳社会保险等。

（五）投标人按照项目需求中的要求，须在投标文件中对造价咨询整体服务方案、造价咨询工作质量保证措施、造价咨询保密制度、造价咨询成果文件档案管理方案、在服务过程中与比选人配合沟通方案、造价咨询应急预案等，提供详细的技术文件。

四、比选程序

参加人员及要求

（一）比选申请单位须由法定代表人或其授权的本单位正式员工作为委托代理人参加比选，随时准备对评委的询问予以解答。并于递交比选申请文件时提供由法定代表人签章授权书的加盖公章复印件，该代理人在委托书上应标明有效联系方式，该方式须保留至本项目比选评审或合同履行结束。

（二）比选申请单位法人到场参加比选时须携带法定代表人资格证明，法定代表人身份证加盖公章复印件及加盖公章复印件，未按时提供的视为无效。授权委托人参加比选时须携带法定代表人资格证明，授权人委托书及受权代理人身份证加盖公章复印件及加盖公章复印件，未按时提供的视为无效。

五、评审方法及标准

| 第一部分 价格分（10分） | 分值 |
| --- | --- |
| 1 | 价格 | 比选报价未按要求填报的，响应无效。按照要求填报的比选报价按以下公式进行计算： 单个项目造价咨询费超过最低收费的，以津价房地【2008】136号文件的规定取费标准为基础填报收费比率。收费比率报价得分=（比选基准价/收费比率报价）×10； 注：满足比选文件要求且最后收费比率最低的比选单位的报价为比选基准价，其价格分为满分。 | 10分 |
| 第二部分 商务分（47分） | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 投标人提供合同签订日期自2021年01月01日至提交比选申请文件截止时间已完成的或正在实施的与本项目相类似的成功案例，每提供一项案例得3分，最高得30分； 类似项目业绩须提供有效的相关证明资料，具体要求如下： A.合同复印件。包括合同金额、服务内容、双方名称及盖章、合同签订时间。 B.验收报告复印件； C.用户出具的成功履行合同的相关证明材料或截至目前合同履行良好的证明材料，证明材料均须由用户盖章确认； D.第B、C可任意提供一项。须提供A项+B项或A项+C项才被视为有效业绩。 | 30分 |
| 2 | 拟派造价咨询服务团队评价 | 拟派造价咨询服务项目负责人（兼专职审核员）： （1）具备本科或以上学历，并具备10年或以上造价咨询工作经验（毕业时间至今不少于10年），提供毕业证复印件及工作经验承诺函并加盖比选申请单位公章的得2分； （2）具备本项目相关专业高级职称证书，提供职称证书复印件并加盖比选申请单位公章的得2分； （3）具备在有效期内的一级注册造价工程师证书，提供证书复印件并加盖比选申请单位公章的得2分。 注：项目负责人须为比选申请单位正式员工，提供该项目负责人姓名、有效期内的身份证明复印件、2023年10月至递交比选申请文件截止时间内任意1个月的由供应商为其缴纳的社会保险证明材料复印件（以上材料均需加盖比选申请单位公章），提供不全或未提供不得分。 | 6分 |
| 3 |  | 拟派造价咨询服务团队人员（除项目负责人外）： （1）具备本项目相关专业中级或以上职称证书，每提供1人证书复印件并加盖比选申请单位公章得1分，最多得5分； （2）具备在有效期内的一级注册造价工程师证书，每提供一人证书复印件并加盖比选申请单位公章得2分，最多得6分。 注：上述人员须为比选申请单位正式员工，提供人员姓名、有效期内的身份证明复印件、2023年10月至递交比选申请截止时间内任意1个月的由比选申请单位为其缴纳的社会保险证明材料复印件（以上材料均需加盖比选申请单位公章），提供不全或未提供不得分。 | 11分 |
| 第三部分 技术分（43分） | 分值 |
| 1 | 造价咨询整体服务方案评价 | 从比选申请单位针对本项目特征及需求，提供对项目工作中整体服务方案说明，包括但不限于项目前期准备、专业人员安排、工作进度制定、成果文件审核、与比选人配合等方面： （1）造价咨询整体服务方案涵盖并多于以上5项内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，满足项目需求并无瑕疵：8分； （2）造价咨询整体服务方案只涵盖以上5项内容，且结合项目需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：5分； （3）造价咨询整体服务方案只涵盖了以上1-4项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：3分； （4）未提供：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8分 |
| 2 | 造价咨询工作质量保证措施评价 | 从比选申请单位提供的质量保证措施方案，包括但不限于服务质量承诺、质量监督与检查方案、质量控制措施等方面： （1）造价咨询工作质量保证措施涵盖并多于以上3项内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，满足项目需求并无瑕疵：8分； （2）造价咨询工作质量保证措施只涵盖以上3项内容，且结合项目需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：5分； （3）造价咨询工作质量保证措施只涵盖了以上1-2项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：3分； （4）未提供：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8分 |
| 3 | 造价咨询保密制度评价 | 根据比选申请单位按照项目需求及实际情况提供造价咨询服务保密方案，方案内容应包括但不限于保密制度、保密措施、保密承诺等方面内容： （1）造价咨询保密制度涵盖并多于以上3项内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，存在2处及以下瑕疵：8分； （2）造价咨询保密制度只涵盖以上3项内容，且结合项目需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：5分； （3）造价咨询保密制度只涵盖了以上1-2项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：3分； 未提供：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8分 |
| 4 | 造价咨询成果文件档案管理方案评价 | 从比选申请单位提供的造价咨询成果文件档案管理方案，包括但不限于：档案管理制度、档案管理模式、原始资料及成果文件归档目录等方面： （1）造价咨询成果文件档案管理方案涵盖并多于以上3项内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，满足项目需求并无瑕疵：6分； （2）造价咨询成果文件档案管理方案只涵盖以上3项内容，且结合项目需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：3分； （3）造价咨询成果文件档案管理方案只涵盖了以上1-2项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：1分； （4）未提供：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6分 |
| 5 | 在服务过程中与比选人配合、沟通方案评价 | 针对本项目情况，从比选申请单位提供的与比选人配合、沟通方案进行评价： （1）与比选人配合、沟通方案中设置了专人专岗（提供了相应人员的姓名及联系方式），对定期与比选人沟通制定了时间表，并对所提供的沟通方案逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，满足项目需求并无瑕疵：7分； （2）与比选人配合、沟通方案中设置了专人专岗（提供了相应人员的姓名及联系方式），对定期与比选人沟通制定了时间表，但未对所提供的沟通方案逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：4分； （3）与比选人配合、沟通方案中设置了专人专岗，但未提供相应人员的姓名及联系方式或没有具体的沟通时间表或对所提供的沟通的方案没有逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：2分； （4）其他：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 7分 |
| 6 | 造价咨询应急预案评价 | 从比选申请单位提供的造价咨询应急预案，包括但不限于对可能出现的所有问题的预判、紧急情况的处理方式、应急人员配备、应急响应时间等方面内容： （1）造价咨询应急预案涵盖并多于以上4项内容，且结合本项目的需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，满足项目需求并无瑕疵：6分； （2）造价咨询应急预案只涵盖以上4项内容，且结合项目需求，对所提供的方案内容逐条展开并阐述，可以保证项目顺利实施，但所阐述内容存在2处及以下瑕疵：3分； （3）造价咨询应急预案只涵盖了以上1-3项内容或未对所提供的方案内容逐条展开并阐述的或所阐述内容存在3处及以上瑕疵：1分； （4）未提供：0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6分 |
| 合计 | 100分 |

六、比选申请文件内容要求

（一）比选申请单位须按照《比选须知》“C 比选申请文件的编制”中的相关要求编制比选申请文件。

（二）比选文件格式参照第五部分“比选文件格式”。

七、项目需求书

(一）项目背景

拟选定2家造价咨询机构为天津市中心妇产科医院提供修缮工程造价咨询服务。

（二）服务要求

1、工作内容

中心妇产科医院院内零星修缮、改造、装修工程等的工程量清单及控制价编制、工程结算审核等造价咨询服务。

服务范围：比选成交单位负责完成以下工作：包括但不限于工程预算审核、施工招标阶段工程量清单、招标控制价的编制工作，二类费控制价编制等内容；对项目的成交供应商的投标报价进行分析；施工阶段全过程造价控制工作（含工程结算审核）。

服务委托方式：具体项目确定后，比选人填写《委托单》交比选成交单位，双方对委托单内容无异议后签字盖章。委托单一式贰份，双方各执壹份，作为服务及付款依据。

2、服务原则

在接受委托进行编制和审查过程中，必须严格执行国家的有关政策规定，本着公开、公平、公正、实事求是的原则，维护建设单位和施工企业的合法权益。

3、服务要求

（1）比选成交单位须依据相关标准，严格控制项目成本，比选人提供完整资料后15天内完成相应的成果并出具最终成果文件。

（2）比选成交单位在服务过程中对采购人商业秘密严加保密，除另有规定，或经比选人同意外，不得将其所知悉的采购人商业秘密和提供的资料对外泄露。工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》。

（3）安排服务人员进行现场踏勘，以保证编制工作的准确性。

（4）书面承诺对工程项目进行现场踏勘，负责到比选人处接收材料和送达报告。

（5）最终成果文件须加盖比选成交单位公章、法人章及专业执业资格章。

（6）工程预算审核

1）审查编制依据的时效性、合法性、适用范围；

2）审查预算编制深度；

3）审查内容：建设规模、标准，工程量，设备规格、数量、配置，材料等。

（7）招标及合同签订阶段造价咨询服务

1）工程量清单编制

①根据招标文件、招标图纸（施工图纸），参照相关的工程预算定额和相关规定、工程量计算规则编制工程量；

②编制分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单；

③对有关问题进行补充和完善并出具意见；

④协助采购人做好招标答疑和核对工作。

2）招标控制价编制

根据采购人所给的招标文件及图纸资料，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、相关预算定额和当期、当地市场信息价及有关政策和规定对每一项目进行综合单价及总价的编制。

（8）施工阶段全过程造价控制

1）根据施工承包合同价、进度计划，编制工程用款计划书。

2）现场踏勘、参与现场计量。

3）对工程量、工程要素价格及各类项目费用进行审核确定。

4）负责对监理人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书。

5）协助采购人及时审核因工程变更、现场签证等发生的费用。

6）配合现场进行零星项目价格测算。

7）建立变更及支付台账，做到变更、支付数据清楚便于查阅。

8）承、发包人提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，为采购人提供咨询意见。

9）必须由项目负责人参与工程造价的有关会议，并参加每周一次的监理例会，做好会议记录。

10）会同采购人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表。

11）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

12）项目钢筋、混凝土含量指标测算。

13）对造价咨询单位所负责的咨询工程与跟踪审计单位对接，并负责向国家审计进行解释。

14）工程计量支付

①及时核对工程完成工作量以及工程有关的各类费用，对工程款的支付提出建议。

②审核已完成工作量。在每期接到“工作量报送审资料”后的约定时间内完成审核工作，并提供相应的付款建议书。

③负责对承包人上报监理人的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书。

15）对工程变更、现场签证等费用进行审核。

①审核承包人根据施工图纸上报监理人的调整工程量清单。

②通过现场办公、参加工程例会及时准确了解工程建设工程变更的情况，针对工程变更的具体内容，事先向采购人报告因工程变更因素所导致的工程造价变动程度，并分析其对工程总造价控制目标值的影响程度，向采购人提出意见和建议；工程变更正式生效应及时进行计量和计价的审核，确定由此引起的造价变动，作为竣工结算时的原始依据。

③应及时对现场签证做好现场核实，特别是对隐蔽项目做好准确记录；对按合同文件规定不构成索赔费用的签证事项，及时向采购人提出，并按合同约定时限及时协助采购人回复承包人；对按合同文件规定，确实构成费用索赔的签证事项，及时审核承包人的合理费用，对承包人提出的索赔费用中存在的不合理内容，按合同约定时限协助采购人及时回复承包人。

16）为采购人提供索赔、赔偿的咨询意见和对策

履行审核承包人提出的现场签证之外（如工期索赔）的索赔，对其他相关单位提出的赔偿申请按有关政策法规进行审核，并参与相应谈判，为采购人提供意见或建议。

（9）工程结算审核

1）根据国家及天津市的有关法律、法规和标准规范的规定，按照合同约定的造价确定条款，即合同价、合同价款调整内容以及索赔和现场签证等事项，工程计价依据、招投标文件、施工图纸、工程变更、现场发生的各项有效证明，审核工程造价。

2）参与拟订工程结算方案和程序。

3）编制工程结算审核报告。

4）参与结算争议问题谈判

5）配合委托项目经济分析。

6）按委托人要求完成造价数据库整理工作。

7）按照委托人的档案整理要求完成造价档案资料的整理并移交委托人。

（10）工程造价咨询服务方案内容需全面，需要有针对性的服务和质量保证措施。

（11）造价咨询需要现场办公时采购人免费提供办公场所。

（12）其他咨询服务内容：

1）参与施工图纸审核，从经济节约角度提出合理修改意见。协同委托人确定成本控制；

2）依据委托人及图纸的要求，列出甲指、甲控材料和设备的品牌、性能、技术参数范围的询价范围表，协助委托人完成工程甲指、甲控及分包商的比选与确定。同时编制合约规划，就工程分包规划给予相关建议；

3）从经济角度比选承包商的技术能力、管理水平和施工方案，提出比选意见；

4）审核施工承包合同，提出审核意见，就合同主要条款与委托人沟通，形成一致意见，参与合同谈判，协助委托人确定并签订施工承包合同（或专业分包合同；

5）根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书；

6）参加工程建设周例会，掌握工程施工进度及现场情况，提出有关造价控制的合理化建议；

7）对承包商上报的已完成月度（或合同中约定的付款进度）产值进行审核，并出具工程款支付审核建议书；

8）核定分阶段完工的分部工程结算，出具响应的结算审核报告；

9）审核设计变更、现场洽商签证等发生的费用，提出审核意见，响应调整造价控制目标；

10）随着项目的进展对项目投资额进行跟踪、对比、分析、纠偏，并及时对投资额控制目标进行修改和调整。

4、人员要求

（1）比选申请单位拟派项目负责人（兼专职审核员）具备一级注册造价工程师证书及高级职称证书，且具备10年或以上造价咨询工作经验，负责与采购人沟通、联络所有关于造价工作的事宜，接受采购人对进度、造价的质询，根据采购人的要求，调整工作进度。

（2）项目团队（除项目负责人外）人员具备中级及以上职称证书或一级注册造价工程师证书。

（3）所有服务人员应具有良好的职业道德和较强的协调沟通能力，较强的工作能力。服务人员应根据施工图纸情况，与采购人对接；熟练掌握工程造价软件的使用和天津市现行工程预算定额及国家建设工程工程量清单计价规范；了解各专业市场价格并满足采购人的其他规定。

5、工作进度要求

（1）工程预算编制：自收到委托方提供的技术经济资料之日起，15个自然日内向委托方提交完整的预算报告；

（2）工程(预)结算的审核：自收到委托方提供的技术经济资料之日起， 15个自然日内完成初稿，40个自然日内出正式审核报告，并向委托方提供全套书面及电子版(可编辑)审核报告。

（3）比选人须保留三份成果文件，A4纸单面打印并胶装成册，加盖单位公章、法人章、编制人执业资格章及审核人执业资格章。

6、其他要求

（1）本着高效的原则，比选成交单位在接到任务通知书及相关资料后，立即组织人员开展工作，在保证工作质量的前提下，按时完成工作。

（2）在服务过程中工程量的调整等问题，须按照比选人的要求及时调整变更。

7、服务依据

（1）国家和天津市地方法律法规、定额及清单计价规范；

（2）相关行业部门和地方政府规章及规范性文件；

（3）造价咨询委托合同。

第三部分  比选须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据关法律、法规和规章的规定，本项目已具备比选条件。

1.2 本比选文件仅适用于比选邀请函中所叙述项目货物、服务、工程的比选。

1.3 参与比选活动的所有各方，对在参与比选过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “比选人”系指本次比选活动的招标单位，即“天津市中心妇产科医院”。

2.2 “比选申请单位”系指向比选代理机构提交比选申请文件的比选申请单位。

2.3 “服务”系指比选文件规定比选申请单位须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招比选的最终解释权归为比选人。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，比选人将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的比选申请单位

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条比选申请单位参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于比选申请单位的有关规定，有能力提供服务的比选申请单位。

4.2 符合《比选邀请函》中关于比选申请单位资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请单位，不得同时参加同一项目或同一子项目的比选。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.4 关于分支机构参加比选

法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购。但对于银行、保险、电信、石油石化、电力等有行业特殊情况的，分支机构参加政府采购活动须提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.5 关于提供前期服务的比选申请单位

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选申请单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 比选申请单位提供的服务应当符合比选文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

6.  其他

本《比选须知》的条款如与《比选邀请函》、《比选项目要求》就同一内容的表述不一致的，以《比选邀请函》、《比选项目要求》中规定的内容为准。

B  比选文件说明

7. 比选文件的构成

7.1 比选文件由下述部分组成：

（1）比选邀请函

（2）比选项目要求

（3）比选须知

（4）合同条款

（5）比选文件格式

7.2 除非有特殊要求，比选文件不单独提供比选项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，比选申请单位被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8. 比选文件的澄清和修改

8.1 提交比选文件截止时间前，比选人需要对比选文件进行补充或修改的，比选人将会以比选补遗文件形式发布。

8.2 比选补遗文件的内容为比选文件的组成部分。当比选文件与比选补遗文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的比选补遗文件内容为准。

8.3 比选文件的澄清、答复、修改或补充都应由比选人以比选补遗文件形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为比选的依据，由此导致的风险由比选申请单位自行承担，比选人不承担任何责任。

C  比选申请文件的编制

9. 要求

9.1 比选申请单位应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件要求编制比选申请文件，以使其比选对比选文件做出实质性响应。否则，其比选申请文件可能被拒绝，比选申请单位须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 比选申请单位应根据项目要求和比选文件格式编制比选申请文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 比选申请单位应对比选申请文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14. 比选语言及计量单位

14.1 比选申请单位的文件应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则比选申请单位将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的比选申请文件，评审委员会有权拒绝其参加比选。

14.2 除比选文件中另有规定外，比选申请文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 比选文件格式

15.1 比选申请单位应按比选文件中提供的比选文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由比选申请单位自行承担。

15.2 如比选多个包的，要求按包分别独立制作比选申请文件。

15.3 比选申请文件（除封面和目录）的每一页，从正文开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 比选报价：

16.1 比选报价承诺书、比选报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 比选报价是为完成比选文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《比选项目要求》中说明并允许外，比选的每一个服务的单项报价以及比选项目的比选总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，比选人将予以拒绝。

17. 比选申请单位资格证明文件

比选申请单位必须提交证明其有资格进行比选和有能力履行合同的文件，作为比选申请文件的一部分。

（1）《比选邀请函》中规定的比选申请单位资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对比选项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）法定代表人授权书；

（4）涉及本须知中“4. 合格的比选申请单位”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术比选申请文件

18.1 比选申请单位须提交证明其拟供服务符合比选文件规定的技术比选申请文件，作为比选申请文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）服务范围和内容的详细描述；

19. 本项目不收取比选保证金：

20. 比选有效期

20.1 比选有效期为比选之日起60天。比选报价承诺书中规定的有效期短于比选文件规定的，其比选将被拒绝。

20.2 特殊情况下，比选人可于比选有效期满之前，向比选申请单位提出延长比选有效期的要求。答复应以书面形式进行。

21. 比选申请文件的签署及规定

21.1 比选申请文件应按《比选项目要求》和《比选文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。比选申请文件内容不完整、格式不符合导致比选申请文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，比选申请单位自行承担由此产生的风险。

21.2 比选申请单位按照比选须知的要求进行并准备纸质比选申请文件（正本和副本）和电子版文件，纸质比选申请文件须胶装装订成册。在每一份比选申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。

21.3比选申请文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的比选申请单位代表签字、盖章。

21.4比选申请文件电子版文件须为WPS/word，内容与纸质版一致。

21.5除比选申请单位对错处作必要修改外，比选申请文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署比选申请文件的比选申请单位代表签字和盖章。

21.6比选申请单位应在比选申请文件的封面上注明比选项目名称、项目编号、比选申请单位名称、比选申请单位地址、邮编、联系电话、比选申请单位代表、法定代表人、正本或副本。

D  比选申请文件的提交

22.比选申请文件的密封和标记

22.1 比选申请单位应将比选申请文件正本、副本分别胶装装订成册，并密封完好，注明正本、副本字样。（正本1份、电子版1份封装在一起；副本2份封装在一起）

22.2 比选邀请函与比选文件中要求的实质性资格要求文件，需要单独提供一份，以用于在比选环节之后进行资格性检查。

22.3 比选申请单位应在密封的信封上注明比选项目名称、项目编号，并在每一密封的信封上注明“于正式比选之前（指比选邀请中规定的比选日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章和法人章。

22.4 比选申请单位应在密封的信封上注明比选申请单位名称、比选申请单位地址、邮编、联系电话、比选申请单位代表、法定代表人等内容。

22.5 如比选申请文件由专人送交，比选申请单位应将比选申请文件按22条中的规定进行密封和标记后，按比选文件注明的时间和地址送至比选代理机构。

22.6 比选申请文件未按比选文件规定要求密封和标记的、字迹模糊无法辨认的，比选代理机构将拒绝接受，并对误投或过早启封概不负责。

22.7电报、电话、传真及其它形式的比选申请文件概不接受。

22.8 每个比选申请单位须按照比选文件要求提交比选申请文件，一经比选，无论比选结果如何，其比选申请文件恕不退还。

23.递交比选申请文件的截止时间。

23.1比选人在比选邀请函中规定的地址收到比选申请文件的时间应不迟于比选邀请函中规定的截止时间。

24.迟交的比选申请文件

按本须知第23条的规定比选人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何比选申请文件。

25.比选申请文件的修改和撤消

25.1比选申请单位在递交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但比选人须在提交比选申请文件截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

25.2比选申请单位的修改或撤回的书面通知应按本须知第21条和第22条的规定进行编制、签署、密封、注上标记和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选”字样。

25.3在提交比选申请文件截止时间之后，比选申请单位不得对其比选申请文件进行修改。

25.4比选申请单位不得在提交比选申请文件截止时间起至比选申请文件有效期届满前撤消其比选。

E  比选和评审

26.资格审查及比选

26.1比选人应在比选邀请函中规定的时间和地点、在所有比选申请单位代表在场的情况下，拆封所有比选申请文件。

26.2比选人在比选后对各比选申请单位进行资格性审查。

27. 评审委员会

27.1 评审委员会成员由院内各部门代表组成。

27.2 评审委员会负责审查比选申请文件是否符合比选文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向比选申请单位进行询标。

27.3 如果出现提交比选申请文件截止时间后参加比选的比选申请单位不足三家，符合专业条件的比选申请单位或者对比选文件作实质性响应的比选申请单位不足三家，或出现影响比选公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。

27.4 评审委员会负责完成全部评审工作，向比选人提出经评审委员会签字的书面评审报告。

28. 对比选申请文件的审查和响应性的确定

28.1 资格性检查：

（1）比选申请单位是否符合比选文件“第一部分比选邀请函”中“（五）比选申请单位资格要求（实质性要求）”；

28.2 符合性检查。在对比选申请文件进行详细评估之前，评审委员会首先审查每份比选申请文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的比选申请文件是指经评审委员会认定的无重大偏离的比选申请文件。

28.3 根据规定，对提交比选申请文件截止时间后比选申请单位提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。比选以后，除评审委员会要求提供外，不接受比选申请单位及与比选申请单位有关的任何一方递交的材料。

28.4 实质上没有响应比选文件要求的比选申请文件，将被拒绝。比选申请单位不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其比选成为响应性的比选。如出现下列情况之一的，其比选无效：

（1）比选申请文件中服务期及付款方式不满足比选文件要求的；

（2）比选申请有效期短于比选文件要求的；

（3）比选报价未按要求报价的且比选人不能支付的或经评标委员会认定报价低于成本的；

（4）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同比选申请单位，参加同一包或者未划分包的同一项目比选的，相关比选申请均无效；

（5）除《比选项目要求》中说明并允许外，比选申请的每一项服务的单项报价以及比选项目的比选总价存在多个报价或选择性报价的；

（6）除《比选项目要求》中说明并允许外，比选文件中要求的每一项服务不是唯一服务的或比选申请文件与比选文件要求的每一项服务的数量不一致的；

（7）比选申请文件内容未按照比选文件规定格式签字或盖章的。

28.5 评审委员会对确定为实质上响应的比选进行审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）比选申请文件中比选一览表（报价表）内容与比选申请文件中相应内容不一致的，以比选一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经比选申请单位确认后产生约束力，比选申请单位不确认的，其比选无效。

28.6 评审委员会将要求比选申请单位按上述修改错误的方法调整比选报价，比选申请单位同意后，调整后的报价对比选申请单位起约束作用。如果比选申请单位不接受修改后的报价，其比选将被拒绝。

29. 比选申请文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对比选申请文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求比选申请单位对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请单位有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派比选申请单位代表人就相关问题进行澄清。

29.2 比选申请单位澄清、说明、答复或者补充的内容须书面形式并加盖公章后送至比选人处。

29.3 比选申请单位的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出比选申请文件的范围或对比选内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为比选申请文件的一部分，与比选申请文件具有同等的法律效力。

30. 比选的评估和比较

评审委员会将根据比选文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应比选文件要求的比选进行评估和比较。

31. 评审原则和评审方法

31.1 评审原则

（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据比选文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）比选文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审。

（3）对比选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个比选申请单位。

31.2 评审方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见本文件第二部分《比选项目要求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应比选文件的比选申请文件进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为比选申请单位的得分。

（2）参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）中标候选人产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，比选人按比选成交候选人顺序确定比选成交单位。

（4）报价最低不是中标的唯一决定因素。

32. 其他注意事项

32.1 在比选期间，比选申请单位不得向评审委员会成员询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，评审委员会成员不得与比选申请单位私下交换意见。在开、评审期间及比选工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等比选的有关资料以及授标建议等评审情况。

F  授予合同

33. 中标单位的产生

33.1 比选人直接确定中标单位。

34. 中标通知

比选人将发放《比选结果通知书》，《比选结果通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 签订合同

35.1 比选人与中标单位应当在比选结果通知书发出之日起三十日内，按照比选文件确定的事项签订合同。

35.2 比选文件、中标单位的比选申请文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

36. 履约保证金

36.1 若《比选项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，比选成交单位须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至验收合格之日。

36.2 中标单位未能按合同规定履行其义务，比选人有权没收履约保证金。

37. 中标单位拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为比选成交单位，也可以重新开展比选活动。

38. 合同分包

38.1 未经比选人同意，中标单位不得分包合同。

38.2合同分包履行的，中标单位就比选项目和分包项目向比选人负责，分包比选申请单位就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

# 一般条款

采购项目合同书

（具体内容以实际签订合同为准）

# 合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由比选人和比选成交单位根据项目的具体情况协商拟订。

# 第五部分  比选文件格式

比选申请文件封面格式

比 选 申 请 文 件

项目名称：

比选申请单位名称（盖章）：

比选申请单位电话：

比选申请单位详细地址：

比选申请单位代表人姓名：

法定代表人（签字或盖章）：

比选日期：   年   月   日

比选申请文件目录格式

（比选申请单位自行编制）

附件1

报价书

致：天津市中心妇产科医院

根据贵方为　　　　　　项目的比选邀请，签字代表   （姓名/职务）经正式授权并代表比选申请单位  （比选申请单位名称、地址）  提交比选申请文件正本   份、副本  份和电子版   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附比选报价表中规定的应交付服务报价及服务期分别为

（1）单个项目造价咨询费最低收费标准：¥1500.00/个

（2）单个项目造价咨询费超过最低收费的，以津价房地【2008】136号文件的规定取费标准为基础，报出收费比率          （单位：%）。

服务期为：

2. 比选申请单位已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

比选申请单位代表签字：

比选申请单位名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2

报价一览表

项目名称：

单位：元

| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 单个项目最低收费（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单个项目造价咨询服务 | 3 | 1500 |  |
| 序号 | 服务名称 | 服务期限 | 收费比率（%） | 备注 |
|  | 单个项目造价咨询费超过最低收费的，以津价房地【2008】136号文件的规定取费标准为基础，报出收费比率（单位：%） |  |  |  |

比选申请单位代表签字：

比选申请单位名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件3

比选申请单位资格要求证明文件

附件4

法定代表人资格证明书

致：天津市中心妇产科医院

我____________（姓名）系______________________________（比选申请单位名称）的法定代表人，前往参加                         的比选活动，并签署上述服务的比选申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（后附法定代表人身份证复印件）

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

比选申请单位名称（公章）：

法定代表人签字或名章：

日期：   年   月   日

附件5

法定代表人授权委托书

致：天津市中心妇产科医院

我____________（姓名）系______________________________（比选申请单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位员工_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为比选申请单位代表人以我方的名义参加贵公司______________________项目（项目编号：_______________）的比选活动，并代表我方全权办理针对上述项目的比选报名、比选申请文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对比选申请单位代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至比选有效期结束前始终有效。

比选申请单位代表人无转委托权，特此委托。

比选申请单位名称（公章）：

法定代表人签字或名章：

日期：   年   月   日

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证背面 |
| --- | --- |

附件6

非联合体比选申请声明函

我单位承诺此次属于非联合体参加比选申请，本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

比选申请单位名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件7

无重大违法记录声明书

致：天津市中心妇产科医院

我公司参与天津市中心妇产科医院修缮工程造价咨询服务项目比选申请，现郑重声明：

我方参加本次比选申请前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

比选申请单位名称（公章）：

日期：   年   月   日